OZNÁMENÍ

Zastupitelstvo obce Podhorní Újezd a Vojice na svém zasedání dne 29.6.2004 schválilo

investiční záměry obce na období od r. 2004 do r. 2006.

Jedná se o tyto akce :

Poř.č.
Název
Výše investice (tis. Kč)
Z toho dotace (tis. Kč)
Zahájení
Dokončení

1
Fitcentrum v budově MŠ ve Vojicích
700
130
07/2004
09/2004

2
Sportovní areál v Podhorním Újezdě
6 191
4 200
03/2005
07/2005

3
Infrastruktura pro výstvbu 5 RD ve Vojicích
2 284
950
03/2005
10/2005

4
Rekonstrukce silnice od Brdíku
900
100
05/2006
06/2006


Celkem
10 075
5 380



Vysvětlivky :

1/ Fitcentrum se vybuduje přestavbou nevyužitých prostor v části MŠ ve Vojicích. V částce je zahrnuto vybavení fitcentra posilovacími stroji. Dotace v rámci Programu obnovy venkova je již přiznána.

2/ U sportovního areálu se jedná o výstavbu sociálního zařízení, šaten a klubovny, dále čističky odpadních vod, parkoviště aut, travnatého hřiště na minifotbal, víceúčelového hřiště s umělou trávou na tenis, volejbal, nohejbal, badminton, basketbal a florbal. Celý areál bude oplocen a oset trávou. Součástí investice je nákup čtyřkolové travní motorové sekačky a vybevení klubovny veřejně přístupnou Internetovou stanicí. Obec bude žádat o dotaci ze strukturálních fondů EU v termínu do 30.7.2004. Rozhodnutí o dotaci bude známo na podzim 2004.

3/ U infrastruktury se jedná o vybudování přípojek elektrorozvodů nízkého napětí, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, plynové přípojky, veřejného osvětlení a vybudování komunikace. Dotace se skládá z částky 500 tis. Kč za budoucí prodej pozemků stavebníkům, příspěvku VČP, a.s. ve výši 50 tis. Kč a dotace z Min. pro místní rozvoj ve výši 400 tis. Kč. O dotace bude obec zádat v lednu 2005, rozhodnutí bude v dubnu 2005.

4/ Rekonstrukce místní komunikace od Brdíku spočívá ve zhotovení nového souvislého živičného povrchu. Dotace je možná pouze v rámci Programu obnovy venkova.

Závěr : 

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že výše uvedené investice se budou provádět i v případě, kdyby obec neobdržela dotaci ze strukturálních fondů EU.
