ZÁPIS

z 26. zasedání zastupitelstva obce

Podhorní Újezd a Vojice

(dále jen „zastupitelstvo obce“ nebo „ZO“)

konaného dne 10. října 2005

Přítomni : ing. Josef Chudoba, Miloš Adam, ing. Jiří Řeháček, ing. Helena Konopáčová, mgr. Jitka Jenčovská, Jaromír Chudoba

Omluveni : Bořek Novotný, Boris Ulrych, Vladimír Limprecht
Program zasedání :

1/
Úkoly z minulého zasedání ZO

2/
Sportovní areál – změna financování

3/
Rozpočtové úpravy obce

4/
Ostatní :
a) Prodej pozemku p.č. 154/1 v k.ú. Vojice




b) Smlouva na hospodaření v lesích




c) Oprava cesty nad V. Šormem (ing. Crhou)

d) Rada školy při ZŠ Vojice

e) Neoficiální zasedání zastupitelstva 2005

f) Otevření sportovního areálu - termín

Navržený program jednání zastupitelstva obce byl všemi přítomnými členy ZO schválen.

Na návrh starosty byla všemi členy ZO schválena zapisovatelkou tohoto zasedání J. Festová.

1/ Úkoly z minulého zasedání ZO

a) Infrastruktura pro budoucí výstavbu RD nad MŠ – současný stav : Veřejné osvětlení před dokončením, obálená živice bude do 13.10. Obec obdržela příslib dotace od MMR ČR ve výši 400 tis Kč, z toho 280 tis. v r. 2005 a 120 tis. v r. 2006. Celková výše dotací, grantů, příspěvků a sdružených prostředků pro obec v r. 2005 tedy dosáhla hodnoty 1.503 tis. Kč bez dotace na sportovní areál od SROPu (6.532 tis. Kč)

b) Sportovní areál - veřejná zakázka : Po zasedáních zastupitelstva 30.8 a 13.9. veřejná zakázka zrušena. Jednání na Centru regionálního rozvoje (CRR) MMR ČR dne 29.9. - souhlas s posunutím termínů realizace na 30.6.2006. ZO hlasy všech přítomných schválilo zadání nové veřejné zakázky s limitujícími parametry : a) nabídková cena nesmí být vyšší než 7.124.788,- Kč, b) Termín dokončení stavby musí být do 20.6.2006 c) Záruka za zhotovené dílo musí být minimálně 60 měsíců, d) Sankce za nedodržení termínu dokončení stavby budou činit 15.000,- Kč za každý den překročeného výše uvedeného termínu. Zároveň ZO hlasy všech přítomných schválilo jediné hodnocené kriterium této veřejné zakázky, a to je nejnižší nabídková cena.

c) Pozemky u koupaliště - záměr koupě pozemků obcí byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu. Soudní znalec ing. Samek nyní provádí jejich ocenění, které bude předloženo ZO.

d) Starosta podal zprávu o průběžném stavu příprav inventarizace majetku obce. Z katastrálního úřadu byly do účetní evidence převedeny pozemky v majetku obce, které byly dle své bonity oceněny. Dalším krokem je příprava soupisu účtů podléhajících inventarizaci. Jedná se o účty vykazující v účetním výkazu „Rozvaha“ nenulový zůstatek ke dni provedení inventarizace majetku. Zastupitelé obce schválili hlasy všech přítomných průběžnou zprávu o plnění kontroly hospodaření obce ze dne 18.4.2005 a 1.9.2005.

2/ Sportovně rekreační areál s ubytovacím zařízením v Podh. Újezdě – změna financování

Starosta přednesl informaci ohledně současné stavu a možností financování výstavby sportovního areálu v Podhorním Újezdě. Stávající úvěr umožňuje financovat pouze stavební práce a nikoli zařízení nebo jiné provozní výdaje. S ohledem na termín čerpání do 31.12.2005 a výše uvedené zrušení veřejné zakázky na dodavatele stavby není možné tuto podmínku splnit. Kvůli zajištění příspěvku od EIB by tedy bylo snažší přijmout jiný úvěr náhradou za stávající, který by umožňoval jej otevřít již v r. 2005. Zrušení současného a jeho nahrazení novým je u České spořitelny, a.s. bez poplatku. Starosta tedy podal návrh na zrušení již platného úvěru u České spořitelny, a.s., pobočky v Nové Pace, ze dne 23.3.2005  ve výši 6.500.000,- Kč a současně na přijetí nového úvěru od stejné banky ve výši 6.900.000,- Kč na financování výstavby sportovního areálu s ubytovacím zařízením v Podhorním Újezdě s čerpáním úvěru do 30.6.2006, s dobou splatnosti do 31.12.2009, možností tento úvěr předčasně doplatit a se zajištěním úvěru budoucími rozpočtovými příjmy. Zastupitelé obce hlasy všech přítomných tento návrh schválili.

3/ Rozpočtové úpravy obce v r. 2005

Starosta a účetní OÚ podali návrhy na provedení rozpočtového opatření č. 2 v r. 2005 spočívající v těchto úpravách:

v příjmech -
 položka 4122 
+157.000,-Kč (neinvestiční dotace z  rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu „Hřiště na plážový volejbal ve sportovním areálu v Podhorním Újezdě.“ )

ve výdajích-
 paragraf 3113, položka 5321

+  120,-Kč (neinvestiční příspěvek obci Chomutice na provoz Základní školy na její neinvestiční výdaje)

                

paragraf 3429, položka 6121

+ 188.720,-Kč (kapitálové výdaje na vybudování sportovního areálu v Podhorním Újezdě)




paragraf 6310, položka 5901

- 31.840,-Kč (nerozpočtované rezervy)

4/ Ostatní :
a) Prodej pozemku p.č. 154/1 v k.ú. Vojice


Starosta přednesl přítomným žádost Patrika Bajera, Vojice 177, 508 01 Hořice, o koupi parcely p.č. 154/1 v k.ú. Vojice, která je v majetku obce. Obec záměr prodat výše uvedenou parcelu zveřejnila dne 24.8.2005 na úřední desce. Zastupitelé hlasy všech přítomných schválili prodej výše uvedeného pozemku Patriku Bajerovi, Vojice 177, za podmínky obstarání všech činností a uhrazení všech nákladů spojených s převodem této nemovitosti, a to až do provedení jejího právoplatného vkladu do katastru nemovitostí.

b) Smlouva na hospodaření v lesích v majetku obce

Starosta seznámil přítomné se stavem plnění obchodní smlouvy č. 067 ze dne 27.12.2000 o hospodaření v lesích v majetku obce, tj. ve Velkých a Malých Kabátech, uzavřené mezi obcí a Lesní společností Hořice, a.s., Riegrova 1, IČ 47452625. Výše uvedená společnost neplní čl. III. odst. 3 shora uvedené smlouvy a nepředkládá obci plán lesní výroby na kalendářní rok v termínu do 30.11. předchozího roku. Dále tatáž společnost neplní ustanovení čl. I., bod A), odst. 2 stejné smlouvy, a to uzavření smlouvy o provedení prací s objednatelem, tj. obcí, na každý kalendářní rok. Vzhledem k výše uvedenému starosta navrhuje použít čl. VI., bod 1.c) této smlouvy a tuto smlouvu vypovědět se šestiměsíční výpovědní lhůtou. Zastupitelé hlasy všech přítomných schválili výpověď výše uvedené obchodní smlouvy č. 067, a to nejpozději v termínu do 31.12.2005. ZO hlasy všech přítomných schválilo vykonávat činnost odborného lesního hospodáře na lesních pozemcích v majetku obce panem Jaroslavem Hrnčířem st. z Mlázovic. Zároveň požádali starostu o zajištění účasti na některém z příštích zasedání ZO p. Jaroslava Hrnčíře z Mlázovic a p. Davida Šidáka z Konecchlumí, aby podali ZO informace o dalším postupu při hospodaření v lesích v majetku obce.

c) Oprava příjezdové komunikace k parcele č. 84/5 v k.ů. Vojice
Starosta a místostarosta obce předložili členům ZO návrh na dodatečné schválení opravy místní příjezdové komunikace k pozemku p.č. 84/5 v k.ú. Vojice (nad MŠ a Hladíkovou zahradou) vyčíslené firmou Strabag a.s. na 233.323,- Kč. Tato firma provádí investici na poz. p.č. 84/5 a je tudíž výhodné, aby při této příležitosti byla opravena výše uvedená příjezdová komunikace v délce cca 73 bm včetně podloží a pokrytí obálenou živičnou směsí. ZO hlasy všech přítomných tuto dodatečnou opravu komunikace schválili.

d) Rada školy při ZŠ Podhorní Újezd a Vojice
Ředitelka ZŠ Podhorní Újezd a Vojice ve Vojicích Mgr.J.Jenčovská informovala přítomné o zákonné povinnosti zřídit při všech základních školách radu školy počínaje dnem 1.1.2006. Rada školy musí být tvořena z jedné třetiny zástupci pedagogického sboru školy, z jedné třetiny zástupci rodičů žáků školy a z jedné třetiny zástupci zřizovatele školy. Členem rady školy nesmí být její statutární zástupce. Zastupitelé jednomyslně schválili vytvoření 6-ti členné rady ZŠ ve Vojicích. Do 31.12.2005 ředitelka ZŠ ve Vojicích seznámí ZO s členy rady školy za rodiče a pedagogy a zastupitelstvo jmenuje zbývající 2 členy rady za zřizovatele.

e) Neformální setkání členů ZO, komisí, výborů a OÚ na konci r.2005
ZO se shodlo na termínu 2.12.2005 pro neformální setkání členů ZO, komisí, výborů a OÚ na konci r.2005 v Bistru v Podhorním Újezdě.

f) Otevření sportovního areálu v r.2006 - termín
Starosta navrhl členům ZO jako termín pro slavnoství otevření sportovního areálu v r. 2006 den 5.7. Zároveň vyzval členy ZO, komisí a výborů k aktivní spolupráci při propagaci jeho výstavby, přípravě slavnostního otevření a při jeho vlastní organizaci. Navržený termín otevření byl ZO schválen.

USNESENÍ

z 26. zasedání zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice

konaného dne 10. října 2005
1/ Zastupitelstvo obce schvaluje :
· č.j. 1/26/2005: Záměr obce provést v roce 2005 a 2006 investiční akci „Sportovně rekreační areál s ubytovacím zařízením“ v Podhorním Újezdě

· č.j. 2/26/2005: Přijetí úvěru od České spořitelny, a.s., pobočka Nová Paka, ve výši do 6,9 milionů Kč s dobou splatnosti do 31.12.2009 na zajištění financování projektu „Sportovně rekreační areál s ubytovacím zařízením“ v Podhorním Újezdě a zajištění tohoto úvěru budoucími rozpočtovými příjmy obce

· č.j. 2a/26/2005: Použití finančních prostředků obce ve výši 1.184.788,00 Kč v roce 2005 a 2006 na akci „Sportovně rekreační areál s ubytovacím zařízením“ v Podhorním Újezdě

· č.j. 3/26/2005: Rozpočtovou úpravu obce č. 2

· č.j. 4a/26/2005: Prodej pozemku p.č. 154/1 v k.ú. Vojice panu Patriku Bajerovi, Vojice 177 s náklady spojenými s prodejem na jeho účet

· č.j. 4b/26/2005: Výpověď obchodní smlouvy č. 067 ze dne 27.12.2000 o hospodaření v lesích v majetku obce, tj. ve Velkých a Malých Kabátech, uzavřené mezi obcí Podhorní Újezd a Vojice a Lesní společností Hořice, a.s., Riegrova 1, IČ 47452625 s účinností výpovědi nejpozději k 1.1.2006

· č.j. 4c/26/2005: Opravu místní příjezdové komunikace k pozemku p.č. 84/5 v k.ú. Vojice provedenou firmou Strabag a.s. Hradec Králové

· č.j. 4d/26/2005: Počet členů rady školy při Základní škole a Mateřské škole Podhorní Újezd a Vojice, Vojice 108, na šest

· č.j. 4f/26/2005: Termín slavnostního otevření sportovního areálu v Podhorním Újezdě na 5.7.2006

V Podhorním Újezdě a Vojicích, 10.10.2005

Zapsala :
 J. Festová
Miloš Adam, starosta obce
Ověřili :

Ing. Josef Chudoba



Ing. Helena Konopáčová
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